第 21 期

汕头市建设局深入学习实践科

学发展观活动领导小组办公室                     2009年4月11日

市建设局全力推进草坡乡公共服务设施项目建设

我市对口援建草坡乡公共服务设施项目自2月21日动工建设以来，市建设局充分发挥公共服务设施专责小组组长单位的组织指挥协调作用，派出精干工程技术人员驻前方工地，加强工程技术指导和协调工作，全力推进草坡乡公共服务设施项目建设。

在市援建工作组的正确领导下，专责小组同志带着对灾区人民的特殊感情，带着帮助灾区重建家园的理想激情，围绕今年5月12日中心小学主体封顶和 8月20日全面竣工这一目标，以科学理性和务实严谨的态度，带领我市援建施工企业 170 多名员工日夜奋战，努力克服雨雪霜冻和山体塌方、滚石等恶劣环境条件所带来的困难，科学严谨制订施工组织计划，千方百计确保建筑材料的供应，有力地推进公共服务设施项目的援建步伐。截止 3 月底，乡中心小学教学楼已完成二层板砼施工，正在进入三层柱的模板安装；学生宿舍楼已完成基础工程施工及橡胶隔震垫的安装，正在安装首层模板；教工宿舍楼已完成基础工程；卫生院及综合文化楼的基础工程正在抓紧施工。整个施工工地呈现一片热火朝天的景象。

近日，省援建工作组组织十三个援建市和汶川县对口有关部门 100 多人到草坡乡公共服务设施项目工地考察，对汕头建筑之乡施工队伍发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的建筑铁军精神交口称赞，对公共服务设施项目精心组织、科学安排、快速推进和敢于应用新材料新技术的做法给予充分肯定。

金平区建设局五措并举推动学习实践活动

近日，金平区建设局举行学习实践科学发展观活动专题辅导会，局党委书记、局长、局学习实践活动领导小组组长范进鹏作开展深入学习实践科学发展观活动专题辅导讲座。

在专题辅导会上，范进鹏局长就科学发展观的历史地位、实践基础、基本内涵等向全局党员干部作了讲解，对如何深入贯彻落实科学发展观作了详细阐述。要求全局广大干部职工认真学习并领会科学发展观精神实质，进一步解放思想、开拓进取，努力为开创金

平建设事业新局面作出新的贡献。并结合系统实际，就推动工作，

提出五点要求：

一是以最大决心狠抓安全生产。要以防范建筑施工不发生重特大事故为中心，以预防坍塌为重点，加强巡查，重点监管，落实责任；要切实抓好燃气安全生产，加大安全检查力度，打造和谐、平安环境。二是以最佳状态投入新一轮资质就位 。要加快企业改制步伐，加大科技投入，加强企业信息化建设，使企业在新一轮资质就位中赢得先机。三是以最优品牌提升企业竞争力。要着力抓市场，构建质安体系、信息平台、优质服务等“三个体系”，吸引人才，壮大实力，打造建筑企业最优品牌，提升竞争力。四是以最好服务做好外税转移工作。要充分调动企业的积极性，大力扶持建筑业企业外出拓展发展空间，提高市场份额，同时做好外出企业外税转移工作，增加汕头财政收入。五是以最大限度便民利民。要进一步改善机关作风，提高服务质量，创造性地构建公共服务新平台，最大限度便民利民。

报：市委深入学习实践科学发展观活动领导小组办公室、市第11

指导检查组、林梃副市长、魏淼新副秘书长

送：局深入学习实践科学发展观活动领导小组成员

发：局归口管理单位、直属单位，局机关各科室